СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

К итоговому отчёту по сайтам

Альберт, добрый день.

По итогам вашей обратной связи я полностью пересобрал контроль работ по сайтам. Ранее я преждевременно подтвердил завершение части многосайтовых задач: автоматические проверки показывали доступность отдельных страниц и сценариев, но мой процесс не требовал отдельного подтверждения каждого пункта на каждом сайте. Из-за этого часть фактических несоответствий не попала в мой отчёт. Это моя ошибка в организации контроля.

Повторно составлять список замечаний вам не требуется. Я заново сверил исходные поручения, проверил опубликованные версии на компьютере и телефоне, выполнил 60 контрольных отправок форм, сверил 48 настроек получателей с согласованной матрицей и отдельно подтвердил обе формы medlic.spb.ru в доступном ящике info@medlic.spb.ru. Найденные дефекты устранены.

В приложенном отчёте простым языком указано, что выполнено и чем это подтверждено. Отдельно перечислены только позиции, для которых объективно нужен отсутствующий домен, исходник, доступ или ваше решение. Они не выданы за завершённые.

После этого случая я изменил порядок приёмки: многосайтовая задача не считается выполненной, пока по каждому требованию и каждому сайту нет отдельной проверки и доказательства результата.

С уважением,
Никита Тихомиров